Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Предлагаемый перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта на 2016г. по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко 5/4

Общая площадь жилого дома -  6201,2 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 5,95руб

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  442 765 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  130 990 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  573 755руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли | м2 | 60 | 850 | 51 000 |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 2. | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 | под | 1-2 | 110 000 | 440 000 | + |  |  |  |  | 5.91 |
| 3. | Установк а почтовых ящиков | шт | 80 | 300 | 24 000 | + |  |  |  |  | 0.32 |
| 4. | Установка огнеупорной Двери на ВРУ | шт | 2 | 23 000 | 48 000 | + |  |  |  |  | 0.61 |
| 5. | Ремонт швов | м2 | 25 | 300 | 7 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт козырьков (стяжка) | м2 | 16 | 850 | 13 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена задвижки В Т/У | шт | 2 | 6 500 | 13 000 | + |  |  |  |  | О.17 |
| 2. | Замена стояков отопления, хгв и водоотведения в квартирах | м.п | 20 | 680 | 13 600 | + |  |  |  |  | 0.30 |  |
| 3. | Монтаж дренажа на розливе отопления | м.п | 450 | 750 | 108 000 |  |  |  |  |  | 1.45 |  |
| 4. | Установка терморегулятора на гор. воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка термотров т\у | шт | 3 | 8 00 | 2 400 | + |  |  |  |  | 0.05 |
| 7. | Установка грязевика в т/у | шт | 2 | 6 000 | 12 000 | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 1эт. | под | 1-8 | 30 000 | 240 000 |  |  |  |  |  | 3.2 |
| 2. | Перетяжка проводов силовых со 1 по 5 эт с ремонтом квартир.щитков в 1-2под | ст. | 8 | 30 000 | 240 000 |  |  |  |  |  | 5.3 |
| 3. | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 4. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-8 | 15 000 | 120 000 |  |  |  |  |  | 1.61 |
|  | Прочие работы |  |  | 40 000 |  | + |  |  |  |  | 1.0 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет МКД                               ______________________ Алехин. А.А.

_____________________ _Потапов В.М.

_______________________  РУдь С.А.