Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 21.

Общая площадь жилого дома -  3267.9 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  242 739 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  42 012 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 284 751 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена оконных рам | шт | 16 | 13 000 | 208 000 |  |  |  |  |  | 5.3 |
| 2. | Ремонт оконных откосов | м2 | 48 | 1000 | 48 000 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 3. | Установка оконных решеток | шт | 12 | 2 500 | 30 000 |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 4. | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 128 | 400 | 51 200 |  |  |  |  |  | 1.3 |
| 5. | Ремонт подъездов | под | 1-4 | 130 000 | 520 000 |  |  |  |  |  | 13.2 |
| 6. | Установка жалюзийн. решеток на черд.окна | шт | 5 | 3 800 | 19 000 |  |  |  |  |  | 0.48 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления,хгв Канализации в квартирах | м.п | 30 | 680 | 20 400 | V |  |  |  |  | 0.52 |
| 2. | Замена стояков канализации в подвале | м.п | 15 | 880 | 13 200 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 3. | Установка прибора учета на гор.воду | шт | 1 | 9 000 | 9 000 | V |  |  |  |  | 0.23 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 | V |  |  |  |  | 1.53 |  |
| 2. | Перетяжка проводов силовых в МОП с 1по 5эт с ремонтом квартир. щитков | ст | 8 | 30 000 | 240 000 |  |  |  |  |  | 6.1 |  |
| 3. | Перетяжка проводов силовых+МОП от ВРУ до 1эт | под | 1-4 | 30 000 | 90 000 3под | V |  |  |  |  | 3.06 |
| 4. | Замена ВРУ | шт | 1 | 105 000 | 105 000 |  |  |  |  |  | 2.67 |
| 5. | Освещение Т/У |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.30 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 105 000 |  |  |  |  |  | 2.6 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет МКД                           ______________________Кинева О.А.

______________________